Páteřní vodovod Soběslav – Doubí prochází omlazovací kůrou. Moderní technologie jeho životnost prodlouží o dalších sto let

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 4. února 2022

Náročná modernizace téměř sedmi kilometrů páteřního vodovodu Soběslav – Doubí má za sebou první úsek z pěti a začíná se na dalším. Práce za 63 milionů korun bez DPH p začaly loni v srpnu a skončí letos ve stejném měsíci. Poprvé se zde používá moderní technologie zatahování předtvarovaného potrubí tvaru písmene C do toho původního, v němž po použití vodní páry získá typický kruhový profil. Životnost nového potrubí je nejméně sto let.

„Máme za sebou technicky nejnáročnější část s velkým terénním převýšením a překonáním vodního toku, pod nímž se nové potrubí protahovalo. To vyžadovalo i nepřetržité čerpání vody ze stavebních jam na obou stranách. Teď se již pohybujeme v jednodušším terénu,“ říká Miroslav Korčák, stavbyvedoucí společnosti SWIETELSKY stavební, která práce provádí pro Jihočeský vodárenský svaz (JVS).

Úsek je součástí vodárenského řadu Zlukov - Svatá Anna z roku 1968, který měří 24,6 km a je klíčovým zdrojem pitné vody pro Táborsko. V minulosti se na něm již v pěti etapách nahradilo přes 10 km zastaralého potrubí z azbestocementu o průměru 400 mm. Nyní investor poprvé sáhl po nejmodernější metodě, kdy nový materiál zcela nebo částečně přilne ke stěně původních trub.

Sanace potrubí probíhá mezi kilometry 7,446 až 14,262 na katastrech Soběslavi, Klenovic, Roudné a Doubí, kde se překládá i část jeho trasy kvůli stavbě železničního koridoru. Její součástí jsou také armaturní šachty k odvzdušnění potrubí či kalníky. U devíti podzemních šachet se mění technologie. Ty, co zcela nevyhovují, se demontují a na jejich místě vzniká nová. „U průměru potrubí DN 400 je délka úseku sanace na rovné trase omezena na 136 metrů. Úseky se musí odstavit, dodávky vody ale nejsou omezeny,“ upřesňuje Michal Míček, provozní náměstek JVS.

Stavbaři to mají o to složitější, že značná část trasy dálkového vodovodu vede blízko elektrického vedení s vysokým napětím nebo jej kříží. Někde se mýtí křoviny a kácí náletové dřeviny a stromy rostoucích mimo les.

„Využíváme moderní technologie GPS pro geotechnické posouzení území k pasportu staveniště. Před zahájením prací se využil také dron, naprogramovaný podle souřadnic vodovodu. Letěl přesně po jeho trase a pořizoval snímky a video záběry ze zhruba čtyřicetimetrové výšky. Velmi dobře jsme věděli, co nás čeká, kudy půjdeme,“ uvedl Miroslav Korčák.

Potrubí pro pitnou vodu z vysokohustotního polyetylenu je velmi odolné proti pomalému šíření trhlin. Prověřeno je řadou certifikátů, každá dodávka má ještě vlastní garanci, že potrubí neovlivňuje chuťové vlastnosti dopravované vody a není starší než šest měsíců od data výroby.

„Kamerový průzkum potrubí se provádí před čištěním a po něm. Podle něho pak rozhodneme o rozsahu přípravných prací,“ upřesňuje stavbyvedoucí.

Vnitřní povrch potrubí se zbavuje volně pohyblivých částic a hrubých nečistot. K tomu se používá ocelový válec s ostrými lamelami a kruhové přípravky s čistící gumou. Ta má stejný průměr jako potrubí. Každý úsek tato souprava pročistí nejméně dvakrát.

Jsou-li v potrubí pevné překážky, používá se robot s frézou a následuje znovu strojní dočištění, Nové potrubí se zatahuje pomocí navijáků a na každé straně musí být o zhruba 2,5 metrů delší, než je délka úseku. Po zatažení se oba konce uzavřou speciálními ocelovými tlakovacími tvarovkami a připojí k propařovacímu kontejneru. Z něho se pod tlakem vhání do HDPE potrubí pára horká 110 až 130°C, která ho dotvaruje do kruhového tvaru. Celý proces trvá zhruba 12 hodin.

Tento postup se opakuje na každém úseku. K jejich spojení se v jámách používají elektrotvarovky a krátké kusy standardního potrubí.

„Po dokončení sanace úseku následuje závěrečná kamerová prohlídka, tlakové zkoušky, dezinfekce a proplach potrubí.  Až pak akreditovaná laboratoř dává souhlas k používání pitné vody z nové části,“ říká Michal Míček z JVS.

Prakticky celé Táborsko, včetně aglomerace měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí, je stoprocentním odběratelem vody ze soustavy JVS. Ten do její údržby a modernizace ročně investuje přes sto milionů korun.